CHATBOT ZASSO — RESUMO EXECUTIVO

Estado atual, decisões arquiteturais e próximos passos

Rascunho — 22/07/2026

# 1. OBJETIVO

O projeto busca validar um chatbot capaz de responder dúvidas sobre a Zasso com base em conteúdo aprovado, manter contexto de conversa e apoiar a qualificação e o encaminhamento de potenciais clientes. O canal definitivo previsto é o WhatsApp Business; o Telegram é utilizado no MVP para testar o fluxo completo sem depender, nesta fase, da configuração do canal final.

O trabalho ainda está em validação arquitetural e técnica. A meta imediata não é declarar o chatbot pronto para produção, mas consolidar uma base reproduzível, mensurável e segura para as fases seguintes.

# 2. ESTADO ATUAL

O protótipo já executa o caminho completo em ambiente local:

Telegram -> chatbot-backend -> sacf-ai-worker -> Ollama

Atualmente, o sistema dispõe de:

- ingestão de documentos e divisão do conteúdo em chunks;

- busca semântica em PostgreSQL com pgvector;

- 274 FAQs processados, distribuídos em 1.918 chunks;

- geração de respostas por modelos locais via sacf-ai-worker;

- integração funcional com Telegram;

- registros de testes técnicos, falhas encontradas e decisões arquiteturais.

Esse estágio permite testar o comportamento de ponta a ponta, mas ainda não representa uma versão adequada para exposição pública.

# 3. DECISÃO ARQUITETURAL: USO DE RAG

Foi adotada uma arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation). Antes de cada resposta, o backend busca trechos relacionados à pergunta e fornece ao modelo somente o contexto selecionado.

Essa abordagem foi escolhida em vez de permitir que agentes de IA naveguem livremente pelo vault de arquivos. O objetivo é limitar autonomia e exposição de dados, além de melhorar auditabilidade, previsibilidade e consumo de recursos. No fluxo atual, é possível registrar quais chunks foram recuperados e repetir os testes com os mesmos critérios.

O RAG reduz a superfície de acesso, mas não resolve confidencialidade sozinho. Se um conteúdo sensível estiver na base e for recuperado, o modelo poderá reproduzi-lo ou parafraseá-lo. Por isso, a classificação dos documentos e os filtros anteriores à geração são controles obrigatórios.

# 4. PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS DOS TESTES

Os testes confirmaram que a arquitetura funciona, mas também revelaram pontos

que precisam ser tratados antes da publicação:

- a busca vetorial sempre encontra vizinhos, mesmo quando a correspondência é fraca; será necessário calibrar um limiar mínimo de relevância;

- mensagens simples, como cumprimentos, não devem necessariamente passar por busca vetorial e LLM;

- perguntas frequentes conhecidas podem receber respostas controladas ou recuperadas diretamente da base;

- perguntas técnicas e comerciais relevantes exigem busca confirmada e, em alguns casos, geração por LLM;

- foram observadas respostas inadequadas de idioma e respostas pouco coerentes em mensagens ofensivas ou fora do domínio;

- conteúdo interno presente nos chunks pode aparecer na resposta, ainda que o prompt instrua o modelo a não divulgá-lo.

Esses resultados não invalidam a arquitetura. Eles definem o trabalho necessário para transformar um protótipo funcional em um serviço previsível.

# 5. DIREÇÃO RECOMENDADA

As prioridades técnicas são:

- construir um vocabulário representativo de perguntas iniciais e atribuir pesos diferentes a cumprimentos, FAQs, interesse comercial e dúvidas técnicas;

- decidir quando usar resposta determinística, busca vetorial ou LLM;

- calibrar o limiar de relevância e recusar respostas sem base suficiente;

- classificar documentos e excluir conteúdos que não possam ser expostos;

- validar pergunta, contexto recuperado e resposta final antes do envio;

- manter memória de conversa em armazenamento externo ao container, com retenção e limites definidos;

- informar imediatamente ao usuário que a mensagem foi recebida, utilizando indicador de atividade ou confirmação neutra enquanto a resposta é gerada;

- medir latência, idioma, recuperação, segurança e qualidade com um conjunto versionado de testes.

O caminho síncrono do atendimento deve permanecer no chatbot-backend. Isso evita que cada mensagem dependa de mais uma camada operacional e mantém, em um único local, roteamento, memória, retrieval e resposta ao usuário.

# 6. PAPEL DO N8N

O n8n pode acelerar integrações e oferecer acompanhamento visual, mas sua inclusão em cada mensagem acrescentaria um novo estado de execução, outra origem de logs e mais um ponto de falha.

A ingestão documental é um candidato adequado para o n8n porque ocorre fora do caminho crítico da conversa. Nesse desenho, o n8n pode selecionar documentos, dividir o trabalho em lotes, iniciar jobs e apresentar resultados, enquanto um script ou serviço idempotente executa o processamento pesado.

O protótipo de ingestão deve controlar memória, timeout, checkpoints e retries. Cada lote deve ser persistido progressivamente para permitir retomada sem duplicação. O ganho deve ser comparado com o script atual em tempo de execução, consumo de memória e recuperação após falhas.

Para o atendimento em tempo real, a recomendação atual é usar o n8n inicialmente em tarefas periféricas e assíncronas, como integração com CRM, notificações, relatórios e envio de leads qualificados.

# 7. FASES E RESPONSABILIDADES

## Fase 1 — validação técnica local

Execução inicial: Medina.

- validar arquitetura, ingestão, recuperação, worker e integração no Telegram;

- registrar testes, riscos e decisões;

- preparar uma base técnica reproduzível e documentada.

## Fase 2 — consolidação e ampliação

Participação prevista: Pedro.

- realizar transferência de conhecimento e continuidade técnica;

- provisionar a infraestrutura necessária;

- consolidar critérios de aceite e preparar o canal definitivo;

- validar o processo de atendimento e encaminhamento para pessoas.

## Fase 3 — integração

Participação prevista: Guilherme.

- avaliar e implementar a integração com Salesforce;

- validar API, modelo de dados, permissões e fluxo de leads;

- integrar o chatbot aos processos definidos nas fases anteriores.

# 8. PRAZO E CRITÉRIOS DE AVANÇO

A documentação atual serve como base para a continuidade do trabalho. O fim do ano pode ser mantido como referência para uma primeira versão operacional, mas não como garantia independente das validações pendentes.

O avanço para produção deve depender de critérios verificáveis:

- respostas relevantes e sustentadas pelo material permitido;

- estabilidade de idioma;

- ausência de exposição conhecida de conteúdo interno;

- comportamento adequado em mensagens fora do domínio e adversariais;

- memória de conversa com retenção e isolamento definidos;

- latência e experiência de espera aceitáveis;

- infraestrutura, monitoramento e responsabilidades operacionais definidos;

- fluxo de qualificação e encaminhamento validado;

- integração com o canal definitivo testada.

# 9. DECISÕES NECESSÁRIAS

Para manter velocidade sem aumentar a complexidade de forma prematura, as

próximas decisões são:

- confirmar a continuidade da arquitetura RAG com acesso limitado aos dados;

- priorizar a construção do conjunto de perguntas e critérios de aceite;

- definir quais documentos podem alimentar a base pública;

- validar o n8n como orquestrador da ingestão, sem inseri-lo inicialmente no caminho síncrono de cada mensagem;

- confirmar infraestrutura, responsáveis e condições para as fases com Pedro e Guilherme.

O documento técnico completo permanece como material de referência para implementação, testes e transferência de conhecimento.